**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2021년 2월 3일**

**과정명 : 프로젝트형 인터페이스 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 에어비앤비 |
| 팀 원 | 팀장: 안도현  팀원:송보미, 노한수, 최문선 |
| 프로젝트 주제 | 에어비앤비 클론사이트 개발 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 회원가입/로그인 기능 구현  2. 호스트 커뮤니티 게시판 기능 구현  3. API활용 위치 관련 정보 제공  4. 검색 및 필터 기능 구현 |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  안도현: 뷰, API 활용 위치 관련 정보 제공  송보미: 스크래핑, 회원가입/로그인 기능 구현  최문선: DB, 호스트 커뮤니티 게시판 기능 구현  노한수: UI, 검색 및 필터 기능 구현  공통: 상호 피드백 및 보완  ● 일정  2/2~ 2/4: UI, 스크래핑 및 기본 사이트 구성  2/5 ~ 2/11: 1차 구현, 테스트 및 피드백  2/11 ~ 2/16: 보완 및 2 차 구현, 테스트  2/17: 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 도구 | ● Back-end  - Django  - SQLite  -  ● Front-end  - 부트스트랩  - Html  - |